插损测试系统软件进展及问题

进展

1. 目前基本功能和界面原型豆确定了，正在系统整合中；
2. 对开发影响比较大的困难需求需要进一步明确。
3. 统计信息的导出等辅助功能叶暂时不支持，待基本功能完成再添加。

困难

1. 项目分组对功能的整体实现影响比较大，这个需求感觉也不是很明确。目前开发中暂时没有支持这个特征。建议进一步商讨。
2. 软件的依赖库更复杂一些，需明确了解部署主机的环境（操作系统基本信息，硬件基本配置等）。请提供。